关于2022年湛江市吴川市兰石镇扶贫资产管理项目政府自主采购的公告

因2022年湛江市吴川市兰石镇扶贫资产管理项目建设需要，现向社会发布该项目承建单位采购需求公告，欢迎符合有关要求的单位参加报名，现将采购需求事宜公告如下:

一、项目概况:

项目名称:2022年湛江市吴川市兰石镇扶贫资产管理项目

项目地点:吴川市兰石镇名利村委会名利村

项目工程预算总包干造价:含税陆万玖仟元整（69000.00元）

项目概况:对兰石镇名利村委会以下几项扶贫资产项目进行维护修缮，确保扶贫资产保值增值，详情请见下表：

| 序号 | 分项目名称 | 建设内容 | 维护修缮概算（未含税）/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰石镇名利村旧村排污管网 | 旧村张寿家门前的排污管网（约有30米），因长年累月的污渍积累，现已堵塞需破开砼路面疏通处理。 | 1.5 |
| 2 | 兰石镇名利村均等化行政服务办事大厅 | 行政服务大厅楼面已漏水，需清理表面再做防水处理，需做防水面积约150平方。 | 0.8 |
| 3 | 兰石镇名利村路肩铺广场砖工程 | 1号排涝站至后背岭环村路段约500米路肩广场砖下塌，有部分损坏需更换。 | 2.5 |
| 4 | 兰石镇名利村排污管网 | 旧村张亚维家门前排污管网主管道（约35米），因长年累月的污渍积累，现已堵塞需破开砼路面疏通处理，需更换Ø300波纹排污管。 | 1.3 |
| 5 | 兰石镇名利村内巷道硬底化 | 旧村公厕门前至环村路小桥路段路面下塌需破除重新浇筑混凝土，约12（长）*3.0（宽）*0.2（厚）米。 | 0.5 |
| 6 | 兰石镇名利村公共厕所 | 新村公厕男厕有两间隔板与门因年久脱落需更换，文化广场公厕女厕有一个大便器冲水箱已损坏需更换，三个公厕的洗手盆下水器已损坏需更换。 | 0.3 |
| 合计 |  |  | 6.9 |

二、报名单位相关要求:

报名单位具有独立法定代表人资格，有相关施工经验的单位优先考虑。

三、施工期限:30天内。

四、报名时间: 2023年7月5日至2023年7月11日。

五、报名资格确认:请有意向且符合有关要求的单位在2023年7月11日下午5时30分前将工程报价、营业执照或曾经施工的图片、合同等有效资料，通过邮寄或现场递交至吴川市兰石镇农业农村办公室，逾期不受理。

六、结果确认:经镇党政班子会议综合审定各报名单位的工程报价、营业执照或曾经施工的图片、合同等有效资料，确定项目中选承建单位。

七、其他须知:

1、本次采购只确认唯一承建单位，不作第二中选单位，未中选单位不再另行通知。

2、报名后，报名单位可向采购单位索取有关项目资料，包括施工合同等，报名单位不索取资料即视为知晓有关情况。

3、此工程项目全程由施工单位带资建设到完工，工程竣工验收合格后，以合同约定的含税价为结算价。

4、本公告解释权归兰石镇人民政府。

八、联系方式

采购单位:吴川市兰石镇人民政府

联系人:龙楚楚   电话:0759-5195078

采购单位:吴川市兰石镇人民政府

2023年7月4日